Załącznik nr 5

Umowa GP .........................

zawarta w dniu .................2010 r. w Karlinie, pomiędzy Gminą Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino,

reprezentowaną przez Waldemara Miśko – Burmistrza Karlina zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

..................................................................................zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Karlino polegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości przy pomocy piaskarki w latach kalendarzowych 2010-2011.

§ 2

- Określa się  ceny jednostkowe poszczególnych robót i usług:

a) odśnieżanie za pomocą ciągnika z pługiem:

cena netto ..................................zł/h,

cena brutto ............................... zł/h,

b) likwidacja śliskości przy użyciu mieszanki solno – piaskowej 20% w ilości 0,2 kg/m2

cena neto .............................. zł/100m2,

cena brutto ............................ zł/100m2,

c) wywóz śniegu

cena netto ..............................zł/m3,

cena brutto ............................zł/m3,

d) praca koparko – ładowarki

cena netto ..............................  zł/h,

cena brutto ............................. zł/h,

- W cenach jednostkowych pracy sprzętu należy uwzględnić koszt stałego dyżuru z bieżącą reakcją na zmieniające się warunki atmosferyczne, stały monitoring dróg z bieżącym powiadamianiem Urzędu Miejskiego w Karlinie o stanie ich przejezdności oraz koszt udostępnianego na każde wezwanie zamawiającego samochodu z kierowcą w celu kontroli jakości czynności podjętych przez Wykonawcę.

- Oprócz czynności podstawowych do Wykonawcy należy bezzwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji o czasie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia prac na poszczególnych odcinkach dróg oraz zakresu wykonanej usługi.

- Informacje o której mowa w § 2 pkt 3 należy przekazywać w postaci protokołów wskazujących zestawienie czasu i miejsca prac poszczególnego rodzaju sprzętu.

- Wykonawca przystąpi do wykonania prac na podstawie zlecenia przekazanego przez Zamawiającego faxem lub telefonicznie.

- Potwierdzenie wykonania powyższych prac i ich ilości oraz czasu dokona pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego w Karlinie lub Sołtys danej wsi w ciągu 2 dni od wykonania usługi w przypadku wykonania usługi na terenie wiejskim.

- Wykonanie robót i ich nie zgłoszenie wg powyższych zasad spowoduje, że nie będą one uwzględnione w rozliczeniu z Wykonawcą.

§ 3

  - Umowę zawiera się na okres od dnia 01.12.2010 r. do 31.12.2011 r.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w następujących terminach: prace związane z przeprowadzeniem usługi na terenie miejskim miejscowości Karlino po zleceniu przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od zlecenia, oraz 4 godziny od zlecenia w miejscowościach wiejskich gminy Karlino. Zlecenie zawierać będzie miejsce i zakres odśnieżenia. Zlecenie będzie wysyłane przez Zamawiającego faxem na nr 094 312 77 75 lub telefonicznie przez pracownika merytorycznego.

  - Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

§ 4

  - Płatność za wykonane roboty będzie dokonywana na podstawie faktur miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę na konto w ...............................................

  - Załącznikiem do faktury będzie zestawienie rzeczowo – finansowe wykonanych robót za dany miesiąc rozliczeniowy na podstawie udzielonych informacji o których mowa w § 2 pkt 4.

  - Termin płatności strony ustalają na 14 dni od momentu złożenia faktury w Urzędzie Miejskim w Karlinie.

§ 5

Wykonawca będzie realizować przedmiot umowy swoimi pojazdami i nośnikami oraz sprzętem specjalistycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - 200 zł netto za każdą godzinę opóźnienia ustalonego w umowie terminu wykonania robót,

    - 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) jeżeli zaprzestanie realizacji przedmiotu umowy i pomimo upomnienia przesłanego faxem 094 312 77 75 nie przystąpi do realizacji w ciągu 24 godzin.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega potrącenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7

- Osobą wskazaną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą będzie Pan Paweł Filipowicz.

- Wykonawcę w sprawach realizacji umowy reprezentuje ......................................

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpoznawać Sąd  Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA