Gmina Karlino

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

Przedmiotem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzanego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”)

w trybie przetargu nieograniczonego jest:

USŁUGA PN. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie”,

Stadium opracowania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdzam

Waldemar Miśko – Burmistrz

Karlino, lipiec 2011

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiającym jest:

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

tel. (94)311 95 28

fax. (94) 311 74 10

karlino@karlino.home.pl

Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej określonej w art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

- Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego przy 
Placu Jana Pawła II 6 w Karlinie, w miejscu publicznie dostępnym - na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej: http://www.bip.karlino.pl

Opis przedmiotu zamówienia.

      - Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy 
ul. Kościuszki w Karlinie.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynowaniem, rozliczeniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie hali widowiskowej w Karlinie. Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie umowy pomiędzy Gminą a Wykonawcą robót wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia objęte jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji opisanej poniżej:

Zadanie obejmuje budowę sali widowiskowo-sportowej z przewidzianą ilością miejsc na widowni: 
533 szt. Obiekt dwu-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalacje sanitarne, wodociągowe, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, centralnego ogrzewania, elektryczne, instalacja słoneczna do wspomagania ogrzewania. W obiekcie prócz sali sportowej z zapleczem sanitarnym i administracyjnym, znajdują się: kompleks rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomieszczenia kręgielni oraz squash.

Powierzchnia zabudowy: 	2 433,97 m2

Powierzchnia użytkowa: 	4 542,19 m2

Kubatura:  			27 031,16 m3

- Całość robot budowlanych zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

- W ramach wykonania Przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności do:

a) na etapie budowy:

-przekazania placu budowy Wykonawcy oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy,

-obecności na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego;

-sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych;

-kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

-bieżącego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.

-niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń w trakcie dalszej realizacji robót  budowlanych;

-kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy;

-udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót;

-organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowym naradom na budowie omawiającym dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, Inżynier Kontraktu, przedstawiciele Zamawiającego, ewentualny Nadzór Autorski) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia narady;

-organizowania i przewodniczenia naradom technicznym oraz sporządzanie protokołów z tych narad, protokół należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty posiedzenia;

-opiniowania i przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i Harmonogramu płatności, przedstawionego przez Wykonawcę oraz wnioskowanie o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy;

-monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót;

-kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów;

-nadzorowania robót wykonywanych przez Wykonawcę;

-zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości;

-dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

-sprawdzenia wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

-poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę;

-mediacji i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności przy sporządzaniu Raportu Końcowego Projektu;

-bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego;

-przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych w umowie z Wykonawcą;

-przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

-poświadczenia terminu zakończenia robót;

-dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, gwarancji, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót;

-powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

-prowadzenia bieżącej kontroli Zadania Inwestycyjnego i aktualizowanie końcowej wartości zadania;

-sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej Wykonawcy;

-weryfikacja i akceptacja sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki;

-zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania wymaganych prób i rozruchów technologicznych;

-zarządzania finansowego, tj. sporządzania raportów miesięcznych z określeniem zaawansowania prac oraz rozliczenia finansowe Inwestycji;

- innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji.

b) na etapie po zakończeniu budowy:

-weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót oraz sporządzenie stosownych protokołów odbioru;

-dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego;

-przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego dokumentów księgowych (OT- przyjęcie na stan środka trwałego, PT-protokół przekazani, przyjęcia środka trwałego, i inne);

-rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania, w tym sporządzenie raportu końcowego z realizacji Zadania Inwestycyjnego w terminie 30 dni po odbiorze końcowym bądź po odbiorze robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań żądanych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania;

c) w okresie gwarancji dla Zadania Inwestycyjnego:

uczestniczenie w corocznych przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji Zadania Inwestycyjnego oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy robót związanych z usunięciem ujawnionych wad; Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu o terminach przeglądów gwarancyjnych oraz odbiorów robót czy odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

5.  Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): 71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową.

Termin wykonania zamówienia.

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony. Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia uznany będzie dzień podpisania umowy.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy oraz w okresie 5 lat od dnia zakończenia inwestycji przy realizacji, której Wykonawca pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu.  Funkcję Inżyniera Kontraktu.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia,

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

1) co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było zarządzanie i nadzór nad zakończoną realizacją budynku użyteczności publicznej (rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny) o wartości robót co najmniej 20.000.000 brutto PLN każda.

2) wykonał, co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było zarządzanie i nadzór nad realizacją budynku użyteczności publicznej (rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny) o kubaturze, co najmniej 25.000 m3 każda.

3. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli.

| Stanowisko | Wymagania dotyczące osób |
| --- | --- |
| Inspektor koordynator | Wyższe wykształcenie techniczne, co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi, doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Rezydenta (Inżyniera Kontraktu, Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu itp.) przy realizacji min. 3 inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 20.000.000 brutto PLN każda, |
| Specjalista ds. rozliczeń | wyższe wykształcenie co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania finansami i rozliczania inwestycji budowlanych, uczestnictwo w zarządzaniu finansowym, w tym w rozliczaniu przynajmniej 2 inwestycji o wartości minimum 20.000.000 brutto PLN każda |
| Inspektor nadzoru w branży sanitarnej | Wyższe wykształcenie techniczne, Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń– zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – dalej: rozporządzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robót, w tym nadzór przy realizacji min. 2 inwestycji o wartości minimum 10.000.000 brutto PLN każda |
| Inspektor nadzoru w branży elektrycznej | Wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – dalej: rozporządzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robót, w tym nadzór przy realizacji 2 inwestycji o wartości minimum 10.000.000 brutto PLN każda |
| Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej | Wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – dalej: rozporządzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy/robót - (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane), w tym nadzór przy realizacji 2 inwestycji o wartości minimum 10.000.000 brutto PLN każda |
| Specjalista ds. prawnych | wyższe wykształcenie prawnicze co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia obsługi prawnej przy prowadzeniu, co najmniej jednej inwestycji o wartości minimum 20.000.000 brutto PLN |

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

1) 	osiągnęli w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości, co najmniej 2.000.000,00 netto PLN.

2)	posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 500.000 PLN netto lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000 PLN netto.

3)	są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5.000.000 PLN netto

  - Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Pzp.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej, wg zasady spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

      - W celu udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy złożą wraz z ofertą:

a.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

- Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Rachunek zysków i strat a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badaniu tej części sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności,

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiadają rachunek bankowy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

- Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5.

      - W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni dostarczyć:

a.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ;

b.	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d.	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz. U. z 2009r. nr 226, poz. 1817), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

        - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

        - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

      - W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia obowiązani są złożyć wszyscy wykonawcy. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wystarczy że złoży tylko ten z wykonawców, który odpowiada za wykazanie spełniania określonych warunków.

      - Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

        - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

        - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

      - Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

7.	Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8.	Zamawiający dołączył do niniejszego SIWZ wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym.

Wymagania dotyczące wadium

      - Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20.000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

      - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

      - Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

        - pieniądzu;

        - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

        - gwarancjach bankowych;

        - gwarancjach ubezpieczeniowych;

        - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z poźn. zm.).

      - Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie. Za datę wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu uważa się uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium wpłacane innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę, jest ofertą najkorzystniejszą.

2.	W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto  x 100 pkt

liczba punktów = -----------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

3.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

4.	Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opis sposobu przygotowania oferty

1.           Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.	Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz OFERTY” oraz niżej wymienione dokumenty:

(1)	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

(2)	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

(3)	Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt VI

(4)	Wadium.

3.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

4.	Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

5.	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w rozdział IX pkt. 10 i 11 Pełnomocnictwo to musi zostać złożone, jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę, sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

7.	Dokumenty składane wraz z ofertą, mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

8.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

9.	Zaleca się by strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Zaleca się by w treści oferty umieszczono informację o ilości stron.

10.	W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

11.	Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

# Gmina Karlino

# Plac Jana Pawła II 6

# 78-230 Karlino

# Pokój nr 7

# Oferta na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie”

# Nie otwierać przed 03.08.2011r. godz. 12:15

12.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

Miejsce oraz termin składania ofert.

- Ofertę należy składać w sposób zapewniający jej nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

- Oferta powinna być zaadresowana na adres:

|  | Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino |  |
| --- | --- | --- |

- Na opakowaniu oferty należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Opakowanie oferty należy oznakować następująco:

|  | Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie” |  |
| --- | --- | --- |

- Ofert należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 03.08.2011r. do godz. 12:00

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert = cena

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

2) Zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres:

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

4) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Rafał Fitek, Tel. (94) 311-95-28,

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zamawiający nie wymaga wniesienia Zabezpieczenia

Informacje uzupełniające.

            - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

            - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość zamówienia.

      - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

      - Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

      - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art.151a. ust.1 ustawy Pzp.)

      - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

      - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

      - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniającego,

Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. XVI, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.

2.Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XVI. Środki ochrony prawnej

1.Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

2)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)	odrzucenia oferty odwołującego.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącą podstawę jego wniesienia.

4.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Dokumentację zatwierdził:

|  | …………………………….. |
| --- | --- |

Załącznik nr 1

| Pieczęć Wykonawcy | OFERTA |
| --- | --- |
|  | Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino |

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo -sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

działając w imieniu _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

(1)	SKŁADAM/SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiot zamówienia w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy oraz w okresie 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, przy realizacji którego pełniona będzie funkcja Inżyniera Kontraktu .

(2)	OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

(3)	OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w wysokości: __________________________________________________ zł

(4)	ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/ZREALIZUJEMY samodzielnie/przy udziale podwykonawców. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(5)	OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

(6)	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: __________________________________________________________________	

NR FAKSU: ________________________________

OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na ______________ stronach.

___________________________________ dnia _______________ 2011 r.

____________________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 2

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo -sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

działając w imieniu _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oświadczam/ oświadczamy, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

___________________________________ dnia _______________ 2011 r.

____________________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 3

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- |

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo -sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

działając w imieniu _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczamy, spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadania wiedzę i doświadczenie,

- Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

___________________________________ dnia _______________ 2011 r.

____________________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 4

| Pieczęć Wykonawcy | Wykaz osób |
| --- | --- |

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani ________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________.

działając w imieniu ______________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________.

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczamy, że oświadczamy, że dysponujemy nw. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

| Funkcja/Osoba | Kwalifikacje zawodowe – posiadane uprawnienia (z podaniem pełnej podstawy prawnej ich wydania) | Doświadczenie - pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji(Od m-c/rok – do m-c/rok) | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspektor koordynator |  |  |  |
| Specjalista ds. rozliczeń |  |  |  |
| Inspektor nadzoru w branży sanitarnej |  |  |  |
| Inspektor nadzoru w branży elektrycznej |  |  |  |
| Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej |  |  |  |
| Specjalista ds. prawnych |  |  |  |

Oświadczamy, że osoby wymienione w powyższej tabeli, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

___________________________________ dnia _______________ 2011 r.

____________________________
(podpis Wykonawcy)

Uwaga:

W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b  ustawy pzp, wymagane jest dołączenie pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

ZAŁACZNIK NR 5

| Pieczęć Wykonawcy | Wykaz usług |
| --- | --- |

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo -sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie”

oświadczamy, że reprezentowany przez nas Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące usługi:

| Nazwa zadania | Rodzaj i wartość wykonanych robót | Czas realizacji od (m-c/rok) do (m-c/rok) | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________ dnia _______________ 2011 r.

____________________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 6

UMOWA NR GP ../2011

na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Dnia ……………… 2011 r.

pomiędzy:

Gminą Karlino z siedzibą w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Karlino – Waldemara Miśko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Karlino,

zwaną dalej „ Zamawiającym ”,

a

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym ………………….

zwanym dalej „ Inżynierem Kontraktu”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej „PZP”) w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie” została zawarta umowa następującej treści, zwana dalej „Umową”:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Inżynier Kontraktu przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia 
nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie”.

2.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego (dalej „Przedmiot umowy”) obejmuje przygotowanie, organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego realizowanego ramach inwestycji pn.: „Budowa i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie”, zwanej dalej „Zadaniem Inwestycyjnym”. Inżynier Kontraktu wykonywał będzie obowiązki w zakresie: pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynowania czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 246, poz. 1623 z późn. zm.); uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze gwarancyjnym; zarządzania finansowego (sporządzanie raportów oraz rozliczenia finansowe Kontraktu); dbania o interes Zamawiającego, uczestnictwa w procesie inwestycyjnym; mediacji i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami Zadań Inwestycyjnych, zwanych dalej „Wykonawcą”.

§ 2

W ramach wykonania Przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności do:

a) na etapie budowy:

-	przekazania placu budowy Wykonawcy oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy,

-	obecności na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego;

-	sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych;

-	kontrolowania w sposób ciągły, jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

-	bieżącego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.

-	niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniach Inwestycyjnych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń w trakcie dalszej realizacji robót budowlanych;

-	kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy;

-	udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót;

-	organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowym naradom na budowie omawiającym dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, Inżynier Kontraktu, przedstawiciele Zamawiającego, ewentualny Nadzór Autorski) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia narady;

-	organizowania i przewodniczenia naradom technicznym oraz sporządzanie protokołów z tych narad, protokół należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty posiedzenia;

-	opiniowania i przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i Harmonogramu płatności, przedstawionego przez Wykonawcę oraz wnioskowanie o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy;

-	monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót;

-	kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów;

-	nadzorowania robót wykonywanych przez Wykonawcę;

-	zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości;

-	dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

-	sprawdzenia wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

-	poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę;

-	mediacji i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności przy sporządzaniu Raportu Końcowego Projektu;

-	bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego;

-	przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych w umowie z Wykonawcą;

-	przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

-	poświadczenia terminu zakończenia robót;

-	dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, gwarancji, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót;

-	powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

-	prowadzenia bieżącej kontroli Zadania Inwestycyjnego i aktualizowanie końcowej wartości zadania;

-	sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej Wykonawcy;

-	weryfikacja i akceptacja sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki;

-	zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania wymaganych prób i rozruchów technologicznych;

-	zarządzania finansowego, tj. sporządzania raportów miesięcznych z określeniem zaawansowania prac oraz rozliczenia finansowe Inwestycji;

- innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją Zadania Inwestycyjnego.

b) na etapie po zakończeniu budowy:

-	weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót oraz sporządzenie stosownych protokołów odbioru;

-	dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego;

-	przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego dokumentów księgowych (OT- przyjęcie na stan środka trwałego, PT-protokół przekazani, przyjęcia środka trwałego, i inne);

-	rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania, w tym sporządzenie raportu końcowego z realizacji Zadania Inwestycyjnego w terminie 30 dni po odbiorze końcowym bądź po odbiorze robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań żądanych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania;

c) w okresie gwarancji dla Zadania Inwestycyjnego:

uczestniczenie w corocznych przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji Zadania Inwestycyjnego oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy robót związanych z usunięciem ujawnionych wad; Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu o terminach przeglądów gwarancyjnych oraz odbiorów robót czy odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 3

1.	Inżynier Kontraktu jest uprawniony do występowania do Zamawiającego z wnioskami o:

-	wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

-	przeprowadzenie kontrolnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Rzeczoznawcę;

-	zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

-	zatwierdzenie zaopiniowanego przez siebie harmonogramu robót i płatności przedstawionego przez Wykonawcę oraz o ewentualne zmiany tego harmonogramu – w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego.

2.	W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych na Zadaniu Inwestycyjnym, Inżynier Kontraktu:

a)	zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego;

b)	przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności spisany przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz Wykonawcy, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych. Protokół ten będzie podlegał akceptacji Zamawiającego;

c) przedstawia pisemną opinię dotyczącą kalkulacji kosztów Wykonawcy na wykonanie robót dodatkowych – w zakresie ich ilości i wartości.

(4.

- Inżynier Kontraktu wykonując czynności nadzoru inwestycyjnego działa w imieniu własnym i na rachunek Zamawiającego.

2.	Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania, stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego.

( 5.

- W czasie trwania budowy Zamawiający ma prawo kontrolować budowę, zapoznawać się z postępem i jakością robót oraz kierować do Inżyniera Kontraktu wynikające z powyższych czynności uwagi w sprawach technicznych związanych z realizacją inwestycji, natomiast Inżynier Kontraktu powinien zgłoszone uwagi uwzględnić, o ile nie będą one sprzeczne z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2.	Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1)	przekazanie Inżynierowi Kontraktu jednego kompletu dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego wykonawcy i umowy z wykonawcą w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy,

2)	udział w przekazaniu przez Inżyniera Kontraktu placu budowy Wykonawcy,

3)	udział w naradach i spotkaniach na budowie,

4)	dokonanie odbioru końcowego Zadań Inwestycyjnych, w oparciu o potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu zgłoszenie zadania do odbioru przez Wykonawcę,

5)	terminowe opłacanie faktur wystawianych przez Inżyniera Kontraktu.

(6

Inżynier Kontraktu zrealizuje Przedmiot umowy w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy oraz w okresie 5 lat od dnia zakończenia inwestycji stanowiących Zadanie Inwestycyjne.

(7

- Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie brutto w wysokości ……. zł (słownie:……………..00/100 złotych), tj. kwota netto ………. zł (słownie:………….. 00/100 złotych) powiększona o podatek VAT 23% ….. zł (słownie: …………… 00/100 złotych).

- Ustala się następujące szczegółowe warunki płatności wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy:

  - w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy wynagrodzenie będzie wypłacane co trzy miesiące w stałych ratach wynoszących każda 15 % wynagrodzenia ryczałtowego. Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania czynności Inżyniera Kontraktu w każdym z okresów 3 miesięcznych oraz sporządzenie przez Inżyniera Kontraktu bieżącego raportu miesięcznego wyszczególniające zakres wykonanych prac przez Wykonawcę, w tym też stan zaawansowania prac

b)	w okresie 5 lat po dokonaniu odbioru końcowego Zadania Inwestycyjnego Zamawiający wypłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie jednokrotnie w każdym z 5 lat, po wykonaniu obowiązków Inżyniera Kontraktu związanych z przeglądami gwarancyjnymi oraz odbiorem gwarancyjnym każdego z obiektów, w wysokości stanowiącej równowartość 2% wynagrodzenia przewidzianego dla tej inwestycji w ust. 1. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania czynności Inżyniera Kontraktu związanych z przeglądami gwarancyjnymi i odbiorem gwarancyjnym, obejmujących, w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także potwierdzenie uczestniczenia w odbiorze od Wykonawcy robót związanych z usunięciem ujawnionych wad.

c)	W przypadkach wskazanych w punktach a) oraz b) Inżynier Kontraktu wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT nie wcześniej niż 7 dni od dnia powstania okoliczności stanowiących podstawę wystawienia faktury.

d)	Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie z konta Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru - w terminie 30 dni /trzydziestu dni/ od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Strony ustalają, że terminem zapłaty będzie dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku Zamawiającego.

e)	Jeżeli w toku realizacji Zadania Inwestycyjnego nastąpi przerwanie jego realizacji z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu lub też z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, na czas przekraczający 60 dni, Strony niniejszej Umowy będą uprawnione do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Inżynierowi kontraktu będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej okresowi obowiązywania Umowy

3. Strony oświadczają, iż są upoważnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT:

- NIP Zamawiającego:   672-10-04-037

- NIP Inżyniera Kontraktu:  ………………….

Jednocześnie Zamawiający upoważnia Inżyniera Kontraktu do wystawiania faktur VAT za świadczone usługi bez podpisu osób uprawnionych do otrzymywania faktur VAT.

(8

- Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji koordynatora przy realizacji inwestycji następujące osoby:

- Rafała Fitek, Tel. 094-311-95-28, e-mail rafal@karlino.pl,

- Pawła Filipowicza, Tel. 094-311-95-28, e-mail pawel@karlino.home.pl,

- Wiolettę Ryndziewicz, Tel. 094-311-95-48, e-mail wioletta@karlino.home.pl,

- Inżynier Kontraktu ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego następujące osoby:

- ……………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych, nr telefonu: ………….., e-mail ………..,

- ……………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy sieci sanitarnych, nr telefonu: ……………….., e-mail ………..,

- ………………… - Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych, nr telefonu: ……………….., e-mail ………..,

- ……………….. - rozliczenia i sprawozdawczość projektu, nr telefonu: …….. e-mail ………..,

- ………………..- specjalista ds. prawnych, nr telefonu ………………., e-mail ………..,

- Koordynatorem czynności inspektorów na budowie będzie:  ………………………….., nr telefonu ………………., e-mail ………..

(9

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umownych zobowiązań wynikających z Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach:

- Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Inżynier Kontraktu w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto tj.   ………… złotych.

- Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny ofertowej brutto tj. ………….. złotych.

- Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli wysokość szkody przewyższy wartość zastrzeżonej kary umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

(10

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1)	Wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu umowy może nastąpić w wyniku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności jeżeli nastąpi zmiana terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego.

2)	Zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a)	wstrzymania przez Zamawiającego robót na Zadaniu Inwestycyjnym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

b)	wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej Zadania Inwestycyjnego na życzenie Zamawiającego.

c)	wystąpienia przy realizacji Zadania Inwestycyjnego robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć podczas zawierania  Umowy.

3)	W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1. 1) i pkt. 1. 2) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres trwania tych okoliczności lub ich bezpośrednich następstw.

4)	W przypadku wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy wynikającego z powodów wymienionych powyżej, Inżynier Kontraktu będzie uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z tego tytułu, którego wysokość zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu przedłużenia realizacji zamówienia, na bazie wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. a).

5)	Pozostałe zmiany:

a)	Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy.

b)	Zmiana obowiązującej stawki VAT; W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana poprzez dodanie do wartości netto należnego wynagrodzenia kwoty podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

c)	Dopuszcza się zmianę osób stanowiących kluczowy personel Inżyniera Kontraktu. Zmiana może nastąpić na wniosek Inżyniera Kontraktu, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazana osoba posiada kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) 	Dopuszcza się zmianę postanowień Umowy wynikającą ze zmiany w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.

6)	Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności:

a)	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b)	zmiany danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

2.	Każda zmiana Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

(11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP a w sprawach nieuregulowanych ustawą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

(12

Sprawy sporne wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny w Koszalinie.

(13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Inżynierowi Kontraktu.

Inżynier Kontraktu 							Zamawiający

# Footnotes

W przypadku nieskreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.