Karlino, dnia 28.01.2022 r.

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

***Wykonawcy biorący udział w postępowaniu***

***o udzielenie zamówienia publicznego***

**Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**

**i informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.2.2022.JD - „Poprawa dostępności architektonicznej czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Karlinie”.

Gmina Karlino jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ:

Pytanie:

W nawiązaniu do trwającego postępowania nr GP.271.2.2022.JD - Poprawa dostępności architektonicznej czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Karlinie prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści umowy dotyczącą zgody na płatności częściowe?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na płatności częściowe. Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ:

1. treść § 3 ust. 2a projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„2a. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4a, na podstawie faktycznego stanu zaawansowania robót stwierdzonego przez zamawiającego w protokole odbioru, w okresach nie częstszych niż miesięczne po uprzednim zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót, na podstawie faktur częściowych za wykonanie poszczególnych części lub etapów realizacji przedmiotu umowy oraz na podstawie faktury końcowej”;

1. treść § 3 projektu umowy - po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Harmonogram musi zawierać opis podziału przedmiotu umowy na etapy, kolejność wykonywania prac, czas ich trwania, wartość każdego etapu przedmiotu umowy w rozbiciu na poszczególne nieruchomości objęte przedmiotem zamówienia.”;

1. treść rozdziału XI pkt 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 2.02.2022r.** do godziny 10:00.”;

1. treść rozdziału IX SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do **dnia 3.03.2022r.**.”.

Burmistrz Karlina

Waldemar Miśko