Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Umowa nr ............. /2025

zawarta w dniu ………...2025 r. w Karlinie

pomiędzy:

Gminą Karlino

Plac Jana Pwał II 6, 78-230 Karlino

NIP: 6711808627  REGON: 000540274

reprezentowaną przez:

Piotra Woś – Burmistrz Karlina

przy kontrasygnacie

Lucyny Szymeckiej - Skarbnika Gminy

zwaną dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

a ....................................................................................................................................................

NIP	.................................................   REGON    .....................................................................

reprezentowanym przez ................................................................................................................

działającym na podstawie: ...........................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty wykonawcy w drodze zapytania ofertowego.

## Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2024 r. poz.1320 ze zm.), tj. o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto.

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi pod nazwą: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.           Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w msc. Krukowo 6 – Pilotaż Programu Modernizacji energetycznej  budynków popegeerowskich”

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług związanych z koordynacją, kontrolą, zarządzaniem i pełnieniem funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

- Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego określają:

- audyt energetyczny,

- projekt termomodernizacji i wymiany źródła ciepła,

- opinia techniczna,

- dokumentacja systemu fotowoltaicznego,

- karta efektu ekologicznego,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- ekspertyza przyrodnicza (ornitologiczna, chiropterologiczna).

Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, miejscem wykonania robót oraz dokumentami, o których mowa w ust. 3 i nie wnosi do powyższych dokumentów żadnych zastrzeżeń oraz że nie zachodzą żadne okoliczności uniemożliwiające rozpoczęcie, realizację i zakończenie wykonania umowy.

§ 2

Nadzór techniczny, obowiązki Wykonawcy

- W skład zespołu Inspektorów wchodzą:

- Koordynator Zespołu Inspektorów – inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej

Pani/Pan……………………….upr.bud.nr ………………….

- Inspektor nadzoru w branży sanitarnej

- Pani/Pan……………………….upr.bud.nr ………………….

- Inspektor nadzoru w branży elektrycznej

- Pani/Pan……………………….upr.bud.nr ………………….

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby, którymi posługiwać się będzie przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za działania i zaniechania własne.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 stanowi zmianę umowy i jest możliwa wyłącznie na zasadach określonych w § 10 umowy.

- Inspektorzy każdorazowo potwierdzają swoja wizytę na terenie budowy odpowiednim wpisem do dziennika budowy (wewnętrzny dokument pomocniczy).

- Inspektorzy nie są uprawnieni do wydawania Wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych. Inspektorzy działają w granicach uprawnień nadanych im ustawą oraz w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiającego. Inspektorzy nie są uprawnieni do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, a w szczególności nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy z Wykonawcą, w tym dotyczących wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych.

- Wykonawca oświadcza, że zarówno on jak i każda z osób uczestniczących w jego imieniu w realizacji przedmiotu umowy nie będzie uczestniczyć po stronie wykonawcy robót budowlanych w realizacji zadania inwestycyjnego, w jakimkolwiek charakterze.

- Do obowiązków Wykonawcy należy sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad pracami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego, w zakres którego wchodzi w szczególności:

- sporządzenie protokołu z przekazania terenu budowy oraz zapewnienie uczestnictwa wszystkich inspektorów w procesie przekazania terenu budowy dla wykonawcy robót budowlanych,

- stała współpraca z Zamawiającym polegająca na niezwłocznym, pisemnym informowaniu Zamawiającego o wszystkich stwierdzonych przypadkach nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych (w tym w szczególności o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robót budowlanych w realizacji robót, o zmianach materiałowych i technologicznych oraz realizacji zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz o problemach realizacyjnych, technicznych i organizacyjnych (w tym sygnalizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych) pojawiających się w trakcie procesu budowlanego i o sposobie ich załatwienia,

- wykonywanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac w całym okresie realizacji robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentowania robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wykonywanie zapisów w dzienniku budowy. Dokumentację fotograficzną należy wykonywać 
w wersji elektronicznej i przekazywać Zamawiającemu w ostatni dzień każdego miesiąca, w trakcie całego okresu trwania prac budowlanych. W terminie 3 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji robót budowlanych, Wykonawca przekaże dodatkowo komplet wykonanej dokumentacji fotograficznej Zamawiającemu, na nośniku CD w formacie *.jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 2048x1536 (3 megapixel’e), zdjęcia kolorowe, opisane,

- weryfikowanie zgłaszanych przez Wykonawcę robót budowlanych wniosków dotyczących zadania inwestycyjnego, w tym mogących skutkować zmianą wartości lub zakresu nadzorowanych robót oraz przekazywanie Zamawiającemu pisemnej opinii w powyższym zakresie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania zgłoszenia Wykonawcy,

- sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów budowlanych w wykonywanych robotach budowlanych oraz podjęcie niezbędnych działań w celu zapobiegania wykorzystania przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów o innych parametrach niż wynika to z dokumentacji lub dokumentów zamówienia dla zadania inwestycyjnego, wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- pisemne opiniowanie wniosków materiałowych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wniosku przez wykonawcę robót budowlanych,

- pisemne potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych robót oraz pisemne wskazanie robót niewykonanych (w szczególności w ramach realizacji obowiązków związanych z udziałem w odbiorach częściowym i końcowym robót),

- w przypadku składania przez Wykonawcę robót budowlanych aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego – jego weryfikacja i pisemne zaopiniowanie, w tym (ewentualnie w przypadku braku opinii pozytywnej) wniesienie pisemnych uwag do ww. harmonogramu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przekazania Wykonawcy ww. dokumentu przez Zamawiającego,

- sporządzanie, we współpracy z Kierownikiem budowy projektów protokołów konieczności, dotyczących wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wraz z kontrolą i pisemnym zaopiniowaniem dokumentów powiązanych takich jak kosztorysy, opinie, ekspertyzy, pomiary, badania i inne oraz przekazanie Zamawiającemu projektu protokołu konieczności i pisemnej opinii dotyczącej dokumentów powiązanych każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego,

- w przypadku gdy roboty budowlane prowadzone są niezgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, przepisami i zasadami BHP, przepisami p.poż. lub ogólnie rozumianą dobrą praktyką inżynierską – odnotowanie tego faktu wpisem w dzienniku budowy wraz z niezwłocznym, pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego, o każdym stwierdzonym przypadku,

- udział w przygotowaniu korespondencji prowadzonej z wykonawcą robót budowlanych, w tym sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu pisemnych projektów odpowiedzi na pisma składane przez wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia przekazania pisma Wykonawcy przez Zamawiającego,

- udzielanie odpowiedzi na wpisy dokonywane przez wykonawcę robót budowlanych w dzienniku budowy (dokument pomocniczy) w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty dokonania wpisu,

- na wniosek Zamawiającego – pisemne opiniowanie wniosków składanych przez wykonawcę robót budowlanych (innych niż wskazane w pkt 4 i 6 powyżej) w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego,

- sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach stwierdzonych w powyższym zakresie,

- pisemne zatwierdzanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 2 dni roboczych od dokonania zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych,

- zapewnienie udziału wszystkich inspektorów w odbiorach robót (częściowym oraz końcowym) oraz w odbiorach robót wykonanych przez podwykonawców, a także przy odbiorach Państwowej Straży Pożarnej – o ile takie kontrole będą prowadzone,

- pisemne opiniowanie dokumentów finansowych wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych i potwierdzanie zasadności/braku zasadności wypłaty środków finansowych (płatność przejściowa i końcowa) w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego ww. dokumentów,

- weryfikacja, w zakresie kompletności i poprawności sporządzenia, dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej i zestawienia wykonanych elementów z podziałem na środki trwałe wraz z ich charakterystyką i wartością w celu sporządzenia dokumentów OT oraz przedstawienie wyników weryfikacji w formie pisemnego opracowania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów,

- weryfikacja umów podwykonawczych i ich zmian (projektów oraz zawartych umów) w szczególności pod względem wymagań dotyczących terminu realizacji i wynagrodzenia oraz przekazanie pisemnej opinii dotyczącej umów/aneksów do umów w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania ww. dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego,

- weryfikacja pod kątem kompletności, prawidłowości i zgodności z umową z wykonawcą robót budowlanych oraz z umową podwykonawczą – dokumentów dotyczących podwykonawców (w szczególności: protokołów odbiorów częściowego i końcowego, oświadczeń dotyczących rozliczeń finansowych z wykonawcą robót budowlanych) i przekazanie Zamawiającemu pisemnej opinii w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania ww. dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego,

- w przypadku, gdy w toku realizacji robót zaistnieje potrzeba sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku – zapewnienie udziału wszystkich inspektorów, po stronie Zamawiającego, we wszystkich czynnościach niezbędnych do sporządzenia takiego protokołu, w tym dokonywanie, zgodnie z poleceniami Zamawiającego, niezbędnych czynności w celu sporządzenia protokołu oraz przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu przedmiotowego protokołu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych,

- rozstrzyganie kwestii technicznych dotyczących zadania inwestycyjnego w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia przekazania wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego.

- co najmniej jednokrotna wizyta na zadaniu inwestycyjnym w okresie gwarancji 
– na pisemny wniosek Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności Inspektora Nadzoru na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest do stawiennictwa na terenie budowy w ciągu ………..godzin od chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Zgłoszenie będzie dokonane drogą mailową na adres:……… telefonicznie lub w formie SMS na numer telefonu…….

§ 3

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz jego końcowego rozliczenia.

- Termin zakończenia robót budowlanych upływa w dniu 15 maja 2026 r., zgodnie 
ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w msc. Krukowo 6 – Pilotaż Programu Modernizacji energetycznej budynków popegeerowskich”

§ 4

Wynagrodzenie

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ………………………. zł (słownie złotych:………….).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z czym obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, dokonać przelewu wierzytelności czy też przysługującego mu prawa z umowy na osobę trzecią.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. Faktura w swojej treści musi mieć wyszczególnione zakresy sprawowanego nadzoru z przypisaną im kwotą.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie końcowy raport z realizacji zadania inwestycyjnego zawierający miedzy innymi:

- kompletne zestawienie wniosków materiałowych wraz z datami ich akceptacji przez właściwych inspektorów branżowych,

- wykaz wszystkich zmian wprowadzonych w dokumentacji,

- zestawienie wszystkich wniosków, w tym wniosków materiałowych oraz pism skierowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego do Wykonawcy wraz z odpowiedziami i określeniem statusu ich załatwienia,

- informacje o rozliczeniu rzeczowo-finansowym umów podwykonawczych Wykonawcy robót budowlanych,

- oświadczenie Wykonawcy o braku uwag do przedłożonej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji odbiorowej albo zestawienie wad dokumentacji odbiorowej.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie przysługujące mu względem tego ostatniego wierzytelności, w szczególności kary umowne, koszty wykonania zastępczego oraz roszczenie o obniżenie wynagrodzenia. Potrącenie dla swej skuteczności nie wymaga uprzedniego wezwania do zapłaty skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy i dochodzi do skutku z chwilą odbioru przez Wykonawcę oświadczenia o jego dokonaniu.

- Faktury będą wystawione na Gminę Karlino, Plac Jana Pwała II 6, 78-230 Karlino, NIP 6722035436. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub przesłania faktury elektronicznej na adres faktury@karlino.pl , o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666).

Płatność nastąpi na niżej podany numer rachunku bankowego:

w banku:……………………………………….

nr rachunku:…………………………………….

w formie podzielonej płatności.

§ 5

Ubezpieczenie

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

- Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upłynie w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia oraz bez osobnego wezwania przedłożyć kserokopię odnowionej polisy, potwierdzonej za godność z oryginałem wraz z dowodem jej opłacenia Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed terminem końcowym istniejącej umowy ubezpieczenia.

- W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której mowa w ust, 1, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej lub zapisów z dziennika budowy, o których mowa w § 2 ust. 9 pkt 3 w wysokości 100 zł (sto złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu pisemnej opinii, o której mowa w § 2 ust. 9 pkt 4 w wysokości 200 zł (dwieście złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysiące złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w zaopiniowaniu wniosku materiałowego, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 6 w wysokości 100 zł (sto złotych), lecz nie więcej niż 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych),

- za każdy przypadek pozytywnego zaopiniowania wniosku materiałowego dotyczącego materiału niezgodnego z dokumentacją lub dokumentami zamówienia dla zadania inwestycyjnego w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), lecz nie więcej niż 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),

- za każdy przypadek nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa w § 2 ust.9 pkt 8 polegający na potwierdzeniu wykonania robót, pomimo ich niewykonania lub potwierdzeniu ilości wykonanych robót niezgodnej z faktycznym stanem zaawansowania w wysokości 500 zł (pięćset złotych), lecz nie więcej niż 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu pisemnej opinii, o której mowa w § 2 ust.9 pkt 8 w wysokości 100 zł (sto złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu projektu protokołu lub pisemnej opinii, o których mowa w § 2 ust.9 pkt 9 w wysokości 100 zł 
(sto złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za każdy przypadek opóźnienia w dokonaniu wpisu do dziennika budowy, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 10 lub w poinformowaniu Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 9 pkt 10 w wysokości 200 zł (dwieście złotych), lecz nie więcej niż 6 000 zł (sześć tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu pisemnego stanowiska odnośnie zapytania lub wniosku Wykonawcy robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust.9 pkt 11 w wysokości 200 zł (dwieście złotych), lecz nie więcej niż 6 000 zł (sześć tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na wpis dokonany przez Wykonawcę robót budowlanych w dzienniku budowy, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 12 w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu pisemnej opinii na temat wniosku złożonego przez Wykonawcę robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 13 w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w zatwierdzeniu odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu, o których mowa w § 2 ust. 9 pkt 15 w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za każdy przypadek nieobecności któregokolwiek z inspektorów w którym kolwiek z odbiorów, o których mowa w § 2 ust. 9 pkt 16 w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdą brakującą osobę, lecz nie więcej niż 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu pisemnej opinii na temat dokumentów finansowych wystawianych przez Wykonawcę robót, o których mowa w § 2 ust. 9 pkt 17 w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu pisemnego opracowania, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 18 w wysokości 500 zł (pięćset złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu pisemnej opinii dotyczącej umów/aneksów do umów podwykonawczych, o których mowa w § 2 ust. 9 pkt 19 w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu pisemnej opinii dotyczącej dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 9 pkt 20 w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych),  lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu projektu protokołu inwentaryzacji robót w toku, o którym mowa w § 2 ust. 9 pkt 21 w wysokości 
500 zł (pięćset złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu stanowiska dotyczącego kwestii technicznej, o której mowa w § 2 ust. 9 pkt 22 w wysokości 100 zł 
(sto złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za każdy przypadek opóźnienia podjęcia działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności Inspektora Nadzoru na terenie budowy ponad limit czasowy, o którym mowa w  § 2 ust. 8, w wysokości 500 zł (pięćset złotych), lecz nie więcej niż 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

- z tytułu wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1.

- Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jak również w tych wszystkich przypadkach, w których strony nie przewidziały odpowiedzialności Wykonawcy w formie kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. Zamawiający nie jest zobowiązany do wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej zapłaty przed dokonaniem czynności 
o których mowa w zdaniu pierwszym.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie niniejszej umowy, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane usługi na okres 
        24 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

§ 8

Licencja na wykorzystanie utworów przekazanych przez Wykonawcę

1. W przypadku, gdy Wykonawca w ramach realizacji obowiązków wynikających 
z umowy przekaże utwór, w tym zdjęciowy lub filmowy, wraz z jego przekazaniem, udziela Gminie Karlino, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, na czas nieoznaczony, nieograniczonej co do miejsca, licencji niewyłącznej na wielokrotne wykorzystywanie przekazanego utworu (w szczególności fotografii i fragmentów nagrań video).

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania utworów, o których mowa 
w ust. 1, dla potrzeb związanych z realizacją umowy, zadania inwestycyjnego, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, kontroli prawidłowości realizacji umowy oraz zadania inwestycyjnego, ochrony i dochodzenia praw Zamawiającego wynikających z umowy z Wykonawcą, w celach promocyjnych, informacyjnych, a także 
w celu dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi.

3. Licencja, o której mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiającego do korzystania z utworów na następujących polach eksploatacji: utrwalanie dowolną techniką, publikowanie w Internecie, drukiem, w mediach społecznościowych, zamieszczanie w materiałach związanych 
z realizacją zadań przez Zamawiającego, powielanie w materiałach drukowanych, na stronach internetowych, nośnikach elektronicznych oraz udostępnianie w celach informacyjnych, promocyjnych, związanych z realizacją zadań własnych oraz wykorzystywanie 
w postępowaniach mających na celu ochronę praw Zamawiającego lub dochodzenie przez niego roszczeń

§ 9

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza sytuacjami wyraźnie wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy polegających na:

- zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy,

- zmianie wysokości wynagrodzenia za realizację umowy,

- zmianie osób wskazanych w § 2 ust. 1.

- Zmiana terminu realizacji niniejszej umowy może nastąpić w przypadku przedłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego przez wykonawcę robót budowlanych. Zmiana ta polegać będzie na przedłużeniu terminu realizacji umowy z uwzględnieniem terminów realizacji zadania inwestycyjnego oraz zakresu obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy (wprowadzone zmiany powinny umożliwić realizację obowiązków Wykonawcy określonych w umowie w możliwie najpełniejszym zakresie).

- Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku określonym w ust. 3 w sytuacji, jeżeli termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy z uwagi na opóźnienie wykonawcy robót budowlanych będzie dłuższy niż 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- W przypadku wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy wzrost wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie kwota wynikająca z wyliczenia: kwota wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy podzielona przez liczbę dni terminu, o którym mowa w § 3, a następnie pomnożona przez liczbę dni, o którą wydłużono termin określony w § 3.

- Zmiana Inspektora ze składu inspektorów, o którym mowa w § 2 ust. 1, następować może na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Nowe proponowane osoby muszą spełniać co najmniej wymagania opisane w SWZ. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje, w celu zmiany umowy, osobę, która nie spełnia wymagań określonych SWZ, Zamawiający nie wyrazi zgody na taką zmianę.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany treści umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowiązana jest do poinformowania drugiej ze Stron listem poleconym o fakcie wystąpienia takiej zmiany. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Strona, która nie przekazała powyższej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym w szczególności uznania za skuteczne doręczenie wszelkich przesyłek skierowanych pod poprzedni adres w dacie ich pierwszego awizowania.

- Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub z nią związane będą rozstrzygnięte przez sądy cywilne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

- Dane osobowe przetwarzane są przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej między Stronami.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego, 
         a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					             WYKONAWCA

………………………………			              …………………